## Slide 1: AUDITORÍA PROAGUA 2024
Gobierno del Estado de México
Auditoría de Cumplimiento 2024-A-15000-19-0856-2025

## Slide 2: 1. Información General
Auditoría No. 856 - Modalidad Presencial
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)
Tipo: Auditoría de Cumplimiento 2024
Estado: Auditoría Superior de la Federación

## Slide 3: 2. Recursos y Alcance
Universo Total del Programa: $2,606,615.1 miles de pesos
Recursos Transferidos al Estado de México: $197,904.0 miles
Muestra Auditada: $197,904.0 miles (100%)
Rendimientos Financieros: $13,145.9 miles
Recursos Disponibles: $211,058.4 miles de pesos

## Slide 4: 3. Destino de los Recursos
Total de Proyectos: 53 proyectos
Importe Pagado (al 31/julio/2025): $134,099.3 miles (63.6%)
Componentes principales:
• Agua Potable Rehabilitado: 29 proyectos (46.9%)
• Mejoramiento de eficiencia: 14 proyectos (8.0%)
• Supervisión, Atención Social y Fortalecimiento

## Slide 5: Distribución por Componente
Componente | Proyectos | Importe (miles $) | %
Agua Potable - Nuevo | 3 | 6,472.4 | 3.1%
Agua Potable - Rehabilitado | 29 | 98,922.2 | 46.9%
Mejoramiento de eficiencia | 14 | 16,786.6 | 8.0%
Alcantarillado | 3 | 3,511.9 | 1.7%
Desinfección | 1 | 4,500.0 | 2.1%
Supervisión y Otros | 3 | 3,906.2 | 1.9%

## Slide 6: 4. Dependencias Ejecutoras
CAEM (Comisión del Agua): $122,408.2 miles
ODAPAS Chalco: $4,936.9 miles
Aguas de Huixquilucan: $4,705.8 miles
OPDAPAS San Mateo Atenco: $1,950.0 miles
APAST Tultitlán: $540.0 miles
ODAPAZ Zumpango: $2,000.0 miles

## Slide 7: 5. Hallazgos Positivos ✓
Transparencia en Adjudicación:
• 25 contratos adjudicados conforme a normativa
• 8 por licitación pública ($156,840.6 miles)
• 12 por invitación a 3 personas ($76,478.6 miles)
Verificación Física Exitosa:
• 16 obras concluidas y operando adecuadamente
• Registros contables actualizados y controlados

## Slide 8: 6. Observaciones Críticas ⚠
1. Recursos No Reintegrados: $23,676.4 miles
Pendiente: $13,165.4 miles de pesos
2. Pagos Sin Documentación: $652.1 miles
Empresa EFECTIVALE - Combustible y alimentos
3. Obra Sin Propiedad del Predio: $1,467.7 miles
4. Anticipo No Amortizado: $2,662.5 miles

## Slide 9: 7. Incumplimientos Administrativos
Gestión Bancaria:
✗ Cuenta bancaria no exclusiva para recursos
✗ Transferencias fuera de plazo (>10 días)
✗ 4 ejecutores sin cuentas exclusivas
Documentación:
✗ 6 contratos sin opinión fiscal del SAT
✗ 5 obras sin título de concesión CONAGUA
✗ 6 obras sin cierre administrativo completo

## Slide 10: 8. Daño a la Hacienda Pública
No. | Concepto | Monto (pesos) | Estado
001 | Pagos sin devengación | $652,098.79 | Pendiente
002 | Recursos no reintegrados | $13,165,438.95 | Parcial
003 | Obra sin propiedad | $1,467,724.80 | Pendiente
004 | Anticipo no amortizado | $2,662,537.23 | Pendiente
 | TOTAL | $17,947,799.77 | 

## Slide 11: 9. Transparencia y Rendición de Cuentas
Cumplimientos ✓:
• Información reportada a SHCP mediante SRFT (CAEM)
• Difusión en página de internet
• Leyenda normativa en publicidad
Incumplimientos ✗:
• 5 dependencias ejecutoras NO reportaron:
ODAPAS Chalco, Aguas de Huixquilucan,
OPDAPAS San Mateo, APAST Tultitlán, ODAPAZ Zumpango

## Slide 12: 10. Indicadores de Desempeño
Cobertura de Agua Potable:
• Meta normativa: ≥97.5%
• Cobertura alcanzada: 97.1%
• Estado: ⚠ Por debajo de la meta
Límites de Gasto Especial:
✓ Desinfección: $4,500.0 miles (dentro de límite)
✓ Fortalecimiento: $972.9 miles (dentro de límite)

## Slide 13: 11. Acciones Promovidas
Pliegos de Observaciones: 4
• Total Observado: $28,540,922.05
• Recuperado durante auditoría: $10,593,122.28
• Pendiente: $17,947,799.77
Procedimientos Administrativos: 19 expedientes
• OIC Secretaría de Finanzas
• OIC CAEM
• OIC Organismos Municipales (6)

## Slide 14: 12. Conclusiones - Fortalezas
Dictamen: GESTIÓN RAZONABLE CON ÁREAS DE OPORTUNIDAD
✓ 100% de recursos auditados
✓ Obras físicamente verificadas y en operación
✓ Procesos de adjudicación transparentes
✓ Registro contable adecuado
✓ Recuperación de $10,593,122.28 durante auditoría

## Slide 15: 13. Conclusiones - Debilidades
✗ Control interno deficiente en gestión bancaria
✗ Falta de documentación soporte en pagos
✗ Incumplimiento de contraparte estatal:
Comprometida: $230,850.6 miles
Realizada: $174,552.6 miles
Faltante: $56,298.0 miles
✗ Reintegros fuera de plazo
✗ Obras sin cierre administrativo
✗ Transparencia incompleta (ejecutores municipales)

## Slide 16: 14. Recomendaciones Clave
1. Gestión Financiera:
• Cuentas bancarias exclusivas por programa
• Transferencias dentro de plazos normativos
2. Control Documental:
• Verificación de opinión fiscal antes de contratar
• Cierre administrativo oportuno de obras
3. Cumplimiento Normativo:
• Garantizar contraparte estatal comprometida
• Reportes completos de todos los ejecutores

## Slide 17: 15. Principales Proyectos Revisados
No. | Proyecto | Monto (miles $)
1 | Rehabilitación Jocotitlán | $14,830.1
2 | Ampliación Taborda | $6,956.2
3 | Equipamiento Tepexpan | $6,338.7
4 | Rehabilitación Jaltenco | $5,677.9
5 | Rehabilitación Santiago Huitlapaltepec | $5,664.6

## Slide 18: Datos de Contacto
Auditoría Superior de la Federación
Director de Área: Ing. Daniel Palacios Téllez
Director General: Lic. Marciano Cruz Ángeles
Fecha de Informe: 2025
Tipo: Auditoría de Cumplimiento - Cuenta Pública 2024
Documento base: Informe Individual del Resultado de
la Fiscalización Superior - Auditoría No. 856